# Протокол согласования 12.03.2026 (синтетика)

Проект: Клиентский кабинет. Участники: PM, бизнес.

# Решения, которых нет в ТЗ v1.4

- Пустая иллюстрация на экране «нет счетов» вне скоупа этой поставки. Не рисовать, не принимать как дефект.

- Текст ошибки оплаты — как в ТЗ §4.2 (под полем). Тост, который всплыл на демо 11.03, считать дефектом.

# Сроки и оплата

Этапы и суммы согласованы без изменений:

| Этап | Что сдаём | Сумма | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход и профиль | 5000 рублей за этап | 10 рабочих дней |
| 2 | Оплата счетов | 5000 рублей за этап | 10 рабочих дней |

## Порядок приёмки

- Заказчик присылает журнал замечаний.

- PM разбирает замечания в RemarkRound.

- Исправленное проверяется ретестом.

# Итог

Пакет документов = ТЗ + этот протокол. Созвон без записи система не знает.